### 車輛行車管理（含車輛監控系統）

| 開發階段 | 開發項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 通訊協定與資料庫建置 | VTMS milestone 1 通訊協定與資料庫建置(車輛監控) | 完成通訊規範、動態控制與特殊事件、營運任務狀態、設備健康與異常告警及車輛動態等協議設計，並依協議建立系統資料表結構，作為後續各層開發之基礎。 |
| 核心軟體開發與模擬測試 | VTMS milestone 2 營運核心層達成(車輛監控) | 完成數據監控、營運管理、班表管理及事件管理模組之介面設計與程式開發，以模擬資料驗證營運全景圖台、班表規劃部署、派遣調度與事件集中管理。 |
|  | VTMS milestone 3 資源配置層達成(車輛監控) | 完成載具管理、場域管理、服務管理及媒體管理模組之介面設計與程式開發，建立載具註冊與軌跡回放、圖資與站點設施、服務路線與訂單及媒體排程等資源管理功能。 |
|  | VTMS milestone 4 資通訊安全層達成(車輛監控) | 完成協定接入管理、外部系統整合、通訊加密服務及資料存取閘道之開發，建立與車輛巡航管理系統(中心端)及 IOT SCADA 之介接，並完成傳輸加密與存取控管。 |
|  | VTMS milestone 5 後勤管理層達成(車輛監控) | 完成權限管理、日誌管理及系統基礎模組之介面設計與程式開發，建立帳號角色與功能權限、系統操作與登入登出稽核紀錄、系統參數設定及全域通知。 |